# Propuesta de Implementación Piloto

## Sistema de Optimización de Triaje con IA

### 1. Resumen Ejecutivo

Esta propuesta detalla el plan de despliegue de un Asistente de Triaje Inteligente diseñado para reducir los tiempos de espera, mejorar la seguridad del paciente y optimizar los recursos del servicio de urgencias de Traumatología.

### 2. Propuesta de Valor

- Eficiencia Operativa: Automatización de la toma de datos administrativos y clínicos, reduciendo el tiempo por paciente.

- Seguridad Clínica: Alertas automáticas de riesgo (Sepsis, Caídas) y validación contra protocolos del centro (RAG), reduciendo errores humanos.

- Satisfacción del Paciente: Menor tiempo de espera percibido y atención más ágil.

- Gestión Basada en Datos: Dashboard en tiempo real para la dirección médica (Ocupación, Tiempos medios, Predicción de demanda).

### 3. Alcance del Piloto

*   Instalación en puestos de trabajo (Web App / PWA).

- Semana 2: Formación y Simulacro

  - Sesiones de capacitación con el "Modo Formación" (Casos pre-cargados).

  - Prueba de Contingencia (Modo Offline).

  - Entrega de manuales de usuario.

- Semana 3: Go-Live (Fase 1)

  - Uso del sistema en paralelo (Shadowing) sin sustituir el HIS actual.

  - Activación del Monitor de Sala de Espera.

  - Recogida de feedback diario.

- Semana 4: Evaluación

  - Análisis de métricas (Concordancia IA vs Humano).

  - Informe final de viabilidad y ROI preliminar.

### 5. Requisitos Técnicos y Seguridad

- Infraestructura Ligera: No requiere servidores locales costosos (Arquitectura Cloud o Híbrida).

- Hardware: Compatible con los PCs actuales del hospital (Navegador Web) y Tablets.

- Seguridad y Privacidad:

  - Cumplimiento con RGPD.

  - Datos anonimizados para el procesamiento en la nube.

  - Continuidad Operativa: Sistema "Graceful Degradation" que permite seguir operando en Modo Manual (Contingencia) ante caídas de internet o servicios IA.

- Interoperabilidad: Capacidad de exportación estándar HL7 FHIR para integración futura con la Historia Clínica Electrónica.

### 6. Inversión y ROI

- Coste del Piloto: [A definir / Gratuito bajo acuerdo de investigación].

- Retorno de Inversión: Se estima una recuperación de la inversión en 6 meses basada en la optimización de turnos y reducción de derivaciones erróneas.

Contacto: [Tu Nombre / Empresa] Versión: 1.0